Phần 1 - Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D - Detailed appropriately (Chi tiết mức độ phù hợp trong D.E.E.P) | Thẻ nằm trên cùng của Backlog chuẩn bị được đưa vào Sprint cần phải được mô tả chi tiết, rõ ràng (có User Story, Acceptance Criteria) để Developers có thể hiểu và làm ngay. |
| H2 | Sai | P - Prioritized (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong D.E.E.P) | Tính năng cốt lõi mang lại giá trị chính (chia tiền cho khách đi ghép) phải được ưu tiên xếp trên tính năng phụ trợ/trang trí (đổi màu giao diện). |
| H3 | Đúng | — | Thẻ nằm ở cuối Backlog chưa cần làm ngay nên chỉ cần tiêu đề ngắn gọn và ước lượng thô (khối lượng "lớn") là hoàn toàn chuẩn xác theo tiêu chí D.E.E.P. |
| H4 | Sai | Quy tắc quyền sở hữu Product Backlog | Product Backlog là nguồn sự thật duy nhất và chỉ có Product Owner (Đức) mới có quyền quyết định thêm, bớt và thay đổi thứ tự ưu tiên; Developer (Tú) không được tự ý sắp xếp. |
| H5 | Sai | Luồng làm việc (Workflow) / Definition of Done | Thẻ chỉ vừa code xong chưa được kiểm chứng chất lượng, nếu kéo thẳng sang Done sẽ gây rủi ro lỗi; cần một cột trung gian để kiểm thử. |

Phần 2 - Sửa lỗi

- Sửa H1: Viết lại thẻ thành định dạng User Story đầy đủ: "Là hành khách, tôi muốn chọn tùy chọn 'Đi ghép' khi đặt xe để chia sẻ chi phí", bổ sung các Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) và điểm ước lượng (Story Point).

- Sửa H2: Product Owner kéo thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" để phản ánh đúng giá trị nghiệp vụ.

- Sửa H4: Developer Tú rút thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" ra khỏi vị trí hiện tại, gửi đề xuất cho Product Owner (Đức) để Đức đánh giá, ước lượng và tự tay xếp vào vị trí ưu tiên phù hợp trên Backlog.

- Sửa H5: Cập nhật lại luồng cột trên bảng Trello theo thứ tự chuẩn: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress (Đang làm) → Testing/Review (Kiểm thử/Đánh giá) → Done (Hoàn thành).